项目章程

* **项目名称**

手工艺品电子商务网站

* **项目经理**

唐溪

* **项目背景**

现在人们的日常生活除了吃穿，更多的是生活方式上的改变，由之前的仅限吃饱穿暖的生活方式转变为精神层面上的一种生活方式，因此diy获得了越来越多的关注。

* **项目目标**

建设并运营一个连接diy产品卖家，diy产品制造者，具有售卖diy产品的卖家和diy产品的本地化电子商务平台，为某所有diy爱好者提供便捷、实惠的diy采购服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 单独二手售卖：货物查询及浏览、订单处理、查看历史数据、评价、个人中心、收款
  + Diy买家采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
* 2019．6-7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和diy卖家和买家和进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**